信阳市审计局审计结果公告

（二○二二年十二月二十三日）

2022年第019号

S205新县吴陈河至田铺段改建工程竣工决算

审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，经中共信阳市委审计委员会批准，信阳市审计局派出审计组对S205新县吴陈河至田铺段改建工程竣工决算进行了审计。现将审计结果公告如下：

- 基本情况

2017年5月11日，市发改委对新县S205项目可行性研究报告进行了批复，项目投资估算核定为55094万元。2019年4月开工建设，2020年5月完工。

二、审计发现的主要问题

一是项目资金使用不规范；二是部分施工项目招投标不规范；三是存在多计工程价款情况。

三、审计处理及整改情况

对审计发现的问题，信阳市审计局已依法出具了审计报告。新县人民政府高度重视审计整改，审计发现的问题正在积极整改中。

具体整改情况由新县人民政府向社会公告。